25. feb. 2026| Ekstraordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Fårehave - Fælleshave

1. Valg af dirigent : Evald Fårehave 208. Konstaterer at ekstraordinær generalforsamling er varslet rettidigt og korrekt indkaldt

2. Valg af Referent : Klaus Fårehave 215

3. Valg af 2 stemmetællere : Vibeke Meyer, Eva Nørskov

4. Formand Lars fremlægger plan for nyt asfaltslidlag på Fårehave og Fælleshave som beskrevet i indkaldelsen. Supplerende oplyses: a. Tilbud fra LT er baseret på BA6 asfalt og er eksklusive opkørsler og revneforsegling. Merpris for SMA6 asfalt er 30.000 kr

b. Arkil tilbud er baseret på SMA6 asfalt og er inklusive opkørsler

c. Indhentede tilbud omfatter kun områder berørt af fjernvarmearbejdet

d. Det vurderes, at LT tilbud vil løbe op i 704.000 sammenlignet med Arkil tilbud på 770.000. Priser er inkl moms

5. Punkter belyst under diskussion a. Kan vi sikre os, at kvaliteten af arbejdet er i orden? Evald kender begge firmaer som velrenommerede og professionelle. Lars oplyser, at Haderslev Fjernvarme samarbejder med begge firmaer.

b. Holdbarhed af asfalttyper: 10-15 år for BA6. 15-20 år for SMA6

c. Asfaltområder, der ikke renoveres: Revner vedligeholdes (dækket af tilbud)

d. Nuværende belægning er formentlig mellem 9 og 14 år gammel.

e. Pt spares 36.000 op årligt på asfaltkonto. Opsparing for 2025 er ikke indeholdt i det udsendte tal

f. Der er ingen forskel i tykkelsen af slidlag i tilbud (2-3 cm)

g. Det er uvist, om LT’s tilbud omfatter stykket Fårehave 117-119. Arkils gør ikke

6. Afstemning: Der var enighed om afstemning ved håndsoprækning a. Har bestyrelsen mandat til at arbejde videre med asfaltprojekt som beskrevet i oplæg (Ja/Nej) Forslaget blev enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte (Ja)

b. Skal bestyrelsen arbejde videre med asfaltprojekt baseret på SMA6 asfalt (Ja/Nej) Forslaget blev enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte (Ja)

7. Videre forløb Uden egentlig afstemning var der almindelig enighed om, at bestyrelsen skal udarbejde et beslutningsforslag til den ordinære generalforsamling som omfatter a. Asfaltering af område som beskrevet i nuværende oplæg

b. Evt asfaltering Fårehave 117–119

c. Evt asfaltering af indkørsel fra Ladegårdsvej til Fårehave

d. Evt asfaltering af hele området

8. Eventuelt a. Mona foreslår en fælles Facebook gruppe for hele grundejerforeningen for at orientere om hændelser i området. Ansøg om medlemskab i Fårehave-6100